**Zagadnienia dotyczące wdrażania FDS – nabór marzec 2019r.
Pytania JST wraz ze stanowiskiem K-PUW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienie | Pytanie | Stanowisko K-PUW | Zgłaszający pytanie |
| 1 | Procedura naboru | W przypadku zakwalifikowania do dofinansowania 3 wniosków jednego beneficjenta, które otrzymały maksymalną ilość punktów – czy środki finansowe zostaną zabezpieczone na te 3 drogi ? | Tak.O dofinansowaniu zadania decyduje wynik oceny przez Komisję i miejsce na liście wniosków do dofinansowania. Zgłoszone w konkursie zadania, po przeprowadzonej ocenie, klasyfikowane są w następujący sposób (art. 24 ustawy o FDS):* na liście podstawowej znajdą się zadania mieszczące się w puli środków do dofinansowania w ramach konkursu (wykorzystujące 100% dostępnej puli środków)
* na liście rezerwowej umieszczone zostaną zadania, które aktualnie nie znalazły się na liście podstawowej i będą mogły uzyskać dofinansowanie, gdy pojawią się oszczędności, przy czym listę tę sporządza się jedynie dla zadań, których łączna wartość dofinansowania nie przekracza 50% puli środków dostępnych w konkursie
* zadania, które nie znajdą na liście podstawowej (obejmującej 100% puli środków) i rezerwowej (sporządzonej do łącznej wysokości 50% puli środków) nie będą klasyfikowane

Każdy wniosek danego samorządu oceniany jest oddzielnie i jego szanse na dofinansowanie zależeć będą od tego jak zostanie skwalifikowany (jaką liczbę punktów uzyska w ocenie). Liczba wniosków, które może złożyć dany samorząd nie jest ograniczona, przy czym wnioski złożone przez jeden samorząd, począwszy od czwartego wniosku, nie uzyskują punktów w *Kryterium 6. wyrównanie potencjału społeczno – gospodarczego jst i zapewnienie spójności terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego.*  | G. Koneck |
| 2 | Techniczne | Czy przystanek musi być wyposażony w peron ? | Nie, natomiast w ramach w ramach oceny wniosku zostanie przyznany 1 punkt, jeżeli przynajmniej 50% przystanków w ramach zadania objętego wnioskiem będzie wyposażonych w perony. Za peron uznaje się także część chodnika usytuowanego przy jezdni o szerokości co najmniej 2 m Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: przystanek to miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymiDefinicja przystanku zawarta jest też w art. 4 ust. 1 pkt 13) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 r.: *przystanek komunikacyjny - miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informacje dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto, w transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;* | G. Książki |
| 3 | Techniczne | Czy peron może być bez zatoki? | Tak. | G. Książki |
| 4 | Zakres zadania | Dwie drogi o różnych numerach oraz w innych miejscowościach, nie połączone ze sobą - czy możemy złożyć dwa osobne wnioski, czy musi być złożony na te drogi jeden wniosek? | Zakres zadania zgłoszonego w jednym wniosku o dofinansowanie ograniczony jest liczbą dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych. Obowiązuje w tym przypadku zasada: jeden wniosek, jeden dokument (zgłoszenie lub decyzja o pozwoleniu lub zezwolenie na realizację). Jeśli powyższy warunek jest spełniony, a wniosek nie obejmuje więcej niż 3 odcinków drogi/dróg, to tym samym spełnia wymogi formalne w tym względzie.  | G. Książki |
| 5 | Finanse | Czy będzie proporcjonalny podział środków finansowych wg. długości dróg będących w zarządzie gminy ? | Nie. Takiego podziału nie przewiduje ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych z 23 października 2018 r.  | G. Koneck |
| 6 | Ocena wniosku | Czy gmina otrzyma 1 punkt za dojazd do terenów inwestycyjnych poza obszarem gminy na terenie innej gminy z sąsiedniego powiatu ? | Nie. Punkty w kryterium 5. przyznawana są w przypadku, gdy teren/tereny inwestycyjne zlokalizowane są na obszarze danej jednostki administracyjnej (gminy – jeśli wniosek jest złożony przez gminę) lub powiatu (w przypadku wniosku złożonego przez powiat).  | G. Koneck |
| 7 | Ocena wniosku  | **Czy za obiekty użyteczności publicznej uznane zostaną przystanki autobusowe i publiczne miejsca parkingowe?** | Nie. Kryterium 4. oceny wniosków odnosi się do pojęcia budynku użyteczności publicznej (a nie obiektu użyteczności publicznej). Definicja budynku użyteczności publicznej sformułowana została w § 3 pkt 6. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:*„Budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.*Przystanki autobusowe i publiczne miejsca parkingowe nie mieszczą się w zakresie objętym powyższą definicją, nie są budynkami użyteczności publicznej. | G. Koneck |
| 8 | Finanse | **Czy dopuszcza się możliwość obniżenia dotacji w stosunku do zakładanego jej poziomu ?** | Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania do wysokości 80% kosztów jego (art. 14 ust. 1 ustawy o FDS)Powyższy poziom jest poziomem maksymalnym. Po ustaleniu progów dofinansowania, będzie ono wynosić od 50 – 80% kosztów zadania. Ostateczny poziom dofinansowania dla poszczególnych zadań powiatowych oraz zadań gminnych ustali Komisja na etapie sporządzania listy wniosków do dofinansowania (art. 24 ust. 7 ustawy o FDS). Dotacja dla danego samorządu wyliczana będzie w oparciu o ustalony próg procentowy i wartość zadania z wniosku o dofinansowanie. W przypadku wzrostu kosztów zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, ustalona wcześniej kwota dotacji nie ulegnie zmianie.  | G. Koneck |
| 9 | Finanse  | W jakim momencie gmina może ogłosić przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego (wniosek/wnioski zakwalifikowane pozytywnie do dofinansowania) ? | Ogłoszenie przetargu powinno nastąpić z uwzględnieniem zasady, że za początek realizacji projektu uznawany jest termin podpisania umowy z wykonawcą – nie może ono nastąpić przed 1 stycznia 2019 roku. Do dofinansowania kwalifikują się zadania rozpoczęte w roku 2019 (podpisanie umowy z wykonawcą) i koszty poniesione od początku 2019 r.  | G. Koneck |
| 10 | Finanse | Czy po wykonaniu zadania inwestycyjnego i wystawieniu faktury VAT przez wykonawcę za wykonane zadanie gmina otrzyma dofinansowanie w ciągu 30 dni ? | Szczegółowe zasady rozliczania zadań określi umowa o dofinansowanie. Środki finansowe zostaną przekazane beneficjentowi na wyodrębnione konto po podpisaniu umowy, w określonym terminie/ach. (w przypadku zadania jednorocznego nie później niż do końca grudnia 2019 r.). Obecnie trwają uzgodnienia w tym zakresie z Ministerstwem Finansów. | G. Koneck |
| 11 | Finanse | W przypadku etapowania zadania inwestycyjnego, z podaniem we wniosku 2-ch etapów, zostanie zrealizowany tylko jeden etap w 2019 r., a II etap w 2020 r. ? – czy w tym przypadku gmina otrzyma dofinansowanie na jeden czy na dwa etapy ? | Jeżeli okres realizacji zadania nie przekracza 12 miesięcy (od podpisania umowy z wykonawcą do ostatniej płatności na rzecz wykonawcy) przekazanie środków na całość zadania nastąpi w 2019 r., gdy zaś realizacja zadania będzie dłuższa, oznaczać to będzie, że jest to zadanie wieloletnie.Ostatecznie w obu przypadkach kwota dofinansowania zostanie wyliczona w oparciu o wskaźnik procentowy w stosunku do całości zadania.  | G. Koneck |
| 12 | Ocena wniosku | Czy będzie lista rezerwowa dla projektów oczekujących na dofinansowanie z oszczędności poprzetargowych ?  | Tak.Zadania, które nie znajdą się na liście podstawowej gwarantującej dofinansowanie (liście wykorzystującej w całości dotację z puli konkursu) mogą zostać umieszczone na liście rezerwowej z zastrzeżeniem, że listę rezerwową sporządza się dla kolejnych wniosków, których suma dofinansowania nie przekracza 50% kwoty środków w ramach konkursu. Zadania, które nie znajdą się na liście podstawowej z zagwarantowanym dofinansowaniem i rezerwowej (obejmującej 50% kwoty środków w ramach konkursu) nie będą klasyfikowane.  | G. Koneck |
| 13 | Zakres zadania | Posiadamy 4 odrębne zgłoszenia na cztery odcinki tej samej drogi gminnej nr 160401 C Święte – Żołnowo - Kajetanowo – czy w jednym wniosku o dofinansowanie możemy zgłosić zgodnie z ogłoszeniem o naborze nr 1/2019/FDS pkt 1.6 ppkt a 3 odcinki drogi gminnej, a jeden odcinek drogi zgłosić w kolejnym wniosku o dofinansowanie ? Czy każdy odcinek tej samej drogi gminnej musi być zgłoszony w odrębnym wniosku ? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie ? | Zakres zadania zgłoszonego w jednym wniosku o dofinansowanie ograniczony jest liczbą dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych. Obowiązuje w tym przypadku zasada: jeden wniosek, jeden dokument (zgłoszenie lub decyzja o pozwoleniu lub zezwolenie na realizację). Pkt 1.6 ogłoszenia o naborze. | G. Koneck |
| 14 | Finanse | Czy można zgłosić do dofinansowania inwestycję w trakcie realizacji z planowanym zakończeniem na 30 maja br. | Tak.Do dofinansowania kwalifikują się zadania rozpoczęte w roku 2019 (podpisanie umowy z wykonawcą) i koszty poniesione od początku 2019 r.  | M. Inowrocław |
| 15 | Finanse | Czy można zgłosić inwestycje zakończone na dzień złożenia wniosku, zrealizowane w 2019 r. | Do dofinansowania kwalifikują się zadania rozpoczęte w roku 2019 (podpisanie umowy z wykonawcą) i koszty poniesione od początku 2019 r.W ramach FDS możliwa jest refundacja zadań.Należy jednak pamiętać, aby były to zadania, które rozpoczęły się w 2019 r. (za termin rozpoczęcia uznaje się podpisanie umowy z wykonawcą).W kwestii możliwości dofinansowania zadań zakończonych przed dniem złożenia wniosku czekamy na stosowne wyjaśnienie z Ministerstwa Infrastruktury. | M. Inowrocław |
| 16 | Zakres zadania | Czy można zgłosić do dofinansowania przebudowę samego skrzyżowania ? | Tak, w przypadku złożenia wniosku przez ustawowego zarządcę.  | M. Inowrocław |
| 17 | Finanse | Co w przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, konieczności ogłaszania kolejnych i tym samym opóźnienia realizacji inwestycji  względem założeń we wniosku i zapisanych w nim terminów wypłaty na rzecz wykonawcy zadania (np. z zapisanej na 2019 r. kwoty nie uda się wypłacić połowy), czy te środki „przejdą” na 2020 rok? | Aktualny konkurs odnosi się do puli środków z roku 2019 (zadania wieloletnie m.in. do puli środków 2019).W przypadku zadania rocznego musi zostać poniesiony częściowy wydatek w roku 2019, a pozostałe kwota musi zostać przekazana wykonawcy w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania z nim umowy (przelew kwoty dofinansowania na konto beneficjenta – samorządu nastąpi do końca grudnia 2019 r.). Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi nie później niż 60 dni od dnia, w którym dokonana została ostatnia płatność związana z dofinansowaniem zadania (art. 28 ust. 6 ustawy o FDS).  | M. Inowrocław |
| 18 | Procedura naboru | Czy wszystkie gminy z naboru z września 2018 są zainteresowane podpisaniem umowy o dofinansowanie? | Do K-PUW w Bydgoszczy wpłynęły 2 rezygnacje z realizacji zadań przez samorządy, które uzyskały dofinansowanie w konkursie w roku 2018. | M. Tuchola |
| 19 | Finanse | Jaki jest sposób wypłaty dofinansowania: w formie zaliczki czy refundacji kosztów? | W celu doprecyzowania zasad wypłaty dofinansowania konieczne jest podpisanie porozumienia wojewody z dysponentem środków FDS tj. Ministrem właściwym do spraw transportu. Aktualnie konsultowany jest projekt Porozumienia, będącego podstawą do uregulowania zasad wypłacania dofinansowania JST. | M. Golub-Dobrzyń |
| 20 | Zakres zadania | Czy można odłączyć dwa wnioski na dwa odrębne zadania?[połączyć ?] | Zakres zadania zgłoszonego w jednym wniosku o dofinansowanie ograniczony jest liczbą dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych. Obowiązuje w tym przypadku zasada: jeden wniosek, jeden dokument (zgłoszenie lub decyzja o pozwoleniu lub zezwolenie na realizację). Jeśli powyższy warunek jest spełniony, a wniosek nie obejmuje więcej niż 3 odcinki drogi/dróg, to spełnia kryteria formalne w tym względzie.  | M. Golub-Dobrzyń |
| 21 | Finanse | Czy w przypadku zadań wieloletnich jest możliwość płatności częściowych? | Tak. Do wysokości puli środków przewidzianych we harmonogramie finansowym na dany rok.  | M. Golub-Dobrzyń |
| 22 | Finanse | Jak konkretnie będzie wyliczany poziom przysługującego dofinansowania? Jaki procent dofinansowania przysługuje gminie, która zgodnie z Zestawieniem dochodów jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przygotowane w oparciu o zasady sformułowane w art. 14 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, zamieszczonym na stronie [https://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/fundusz-dr%C3%B3g-samorz%C4%85dowych-0,](https://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/fundusz-dr%C3%B3g-samorz%C4%85dowych-0%2C) osiągnęła dochód na mieszkańca w wysokości 1906,40 zł? | Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania do wysokości 80% kosztów realizacji zadania (art. 14 ust. 1 ustawy o FDS)Powyższy poziom jest poziomem maksymalnym. Po ustaleniu progów dofinansowania będzie ono wynosić od 50% – 80% kosztów zadania. Ostateczny poziom dofinansowania dla poszczególnych zadań powiatowych oraz zadań gminnych ustali Komisja na etapie sporządzania listy wniosków do dofinansowania (art. 24 ust. 7 ustawy o FDS).Dotacja dla danego samorządu wyliczana będzie w oparciu o ustalony próg procentowy i wartość zadania z wniosku o dofinansowanie. W przypadku wzrostu kosztów zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, ustalona wcześniej kwota dotacji nie ulegnie zmianie. | M. Golub-Dobrzyń |
| 23 | Finanse (Techniczne) | Zgodnie z informacją dotyczącą kwalifikowalności wydatków wydatkiem niekwalifikowalnym będzie między innymi koszt wykonania parkingów (z wyłączeniem zatok postojowych zlokalizowanych wzdłuż krawędzi jezdni). Co w sytuacji, gdy projekt przebudowy zakłada wykonanie parkingów zlokalizowanych w pasie drogowym, bezpośrednio przy jezdni? Czy wykonanie takich parkingów będzie kosztem niekwalifikowalnym? | Kwalifikowalne są zatoki postojowe zlokalizowane wzdłuż krawędzi jezdni, którym mowa § 118 ust 5. Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  *5. Na ulicy klasy G i ulicach niższych klas zatoki* *postojowe dla samochodów osobowych można wykonywać przy jezdni. W zależności od warunków zagospodarowania, miejsca* *postojowe mogą być w stosunku do krawędzi jezdni równoległe, prostopadłe lub ukośne.*  | M. Golub-Dobrzyń |
| 24 | Zakres zadania | Proszę wyjaśnić dlaczego Fundusz  skierowany jest na realizację zadań dot. dróg publicznych lub wewnętrznych zaliczanych później do kategorii dróg gminnych, a nie do dróg wewnętrznych będących własnością gminy (bez nadanej kategorii) lub takich gdzie z góry wiadomo, że kategoria nie może być nadana ? | Jednym z założeń FDS jest podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zapewnienie jednorodności sieci dróg pod względem spełniania tych standardów, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Fundusz umożliwia dofinansowanie inwestycji w celu osiągnięcie wymaganych standardów technicznych i użytkowych właściwych danej klasie drogi i następnie zaliczenie drogi do kategorii dróg publicznych.  | M. Barcin |
| 25 | Zakres zadania | Proszę o wyjaśnienie dlaczego proponowane kryteria i podkryteria, które wpływają na punktację wymagają spełnienia warunków np. dużej ilości urządzeń BRD, uspokojenia ruchu, związanych ze zbiorowym transportem publicznym. Powyższe w głównej mierze ogranicza punktację dla małych miejscowości, gdzie nie ma potrzeby stosowania tych środków. Zwiększa to „sztucznie” koszty realizacji zadania i prowadzi do nieprawidłowego wydatkowania środków budżetowych? | Jednym z założeń FDS jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy ocenie wniosków stosuje się wytyczne Ministerstwa Infrastruktury dotyczące stosowania *Rekomendacji Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do oceny wniosków w zakresie BRD.*  | M. Barcin |
| 26 | Finanse | Czy są już ustalone progi dofinansowania dla poszczególnych rodzajów jst, jeśli nie, to kiedy będą. To jest jednak szalenie ważna informacja dla składających wnioski o dofinansowanie | Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania do wysokości 80% kosztów realizacji zadania (art. 14 ust. 1 ustawy o FDS).Powyższy poziom jest poziomem maksymalnym. Po ustaleniu progów dofinansowania będzie ono wynosić od **50% – 80%** kosztów zadania. Ostateczny poziom dofinansowania dla poszczególnych zadań powiatowych oraz zadań gminnych ustali Komisja na etapie sporządzania listy wniosków do dofinansowania (art. 24 ust. 7 ustawy o FDS). | M. Tuchola |
| 27 | Finanse  | Jeśli progi nie są jeszcze zatwierdzone proszę o informację, czy rozważane jest również przyznawania dofinansowania o niższej intensywności niż 50% (w ustawie i wszystkich dokumentach znalazłem tylko odniesienie do maksymalnej intensywności wsparcia) | Nie ma ustalonego minimalnego poziomu dofinansowania. Z dotychczasowych uzgodnień wynika, że poziom ten nie będzie niższy niż 50%  | M. Tuchola |
| 28 | Zakres wniosku | W ogłoszeniu o konkursie jest napisane "zakres rzeczowy zadania zgłoszonego do dofinansowania, co do zasady, powinien objęty być jednym dokumentem umożliwiającym jego realizację". Wg mnie zapis ten oznacza, że dopuszczone są też projekty realizowane na podstawie 2 i więcej takich dokumentów. | Nie.Zapis ten ogranicza zakres rzeczowy wniosku. Dopuszczalne wyjątki nie mogą znacząco zwiększać zakresu rzeczowego zadania, a związane są np. z koniecznością uzyskanie dodatkowego zgłoszenia, od innego organu, umożliwiającego przebudowę skrzyżowania przez która przechodzi droga objęta wnioskiem.  | M. Tuchola |
| 29 | Finanse  | Czy środki na realizację zadania zgłoszonego do dofinansowania muszą być zabezpieczone w Uchwale Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy? | Tak na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.  | G. Sicienko |
| 30 | Finanse | Zadanie wieloletnie to zadanie, którego okres realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym za termin rozpoczęcia zadania uznaje się za datę podpisania umowy z wykonawcą, a za termin zakończenia realizacji zadania datę ostatniej (końcowej) płatności na rzecz Wykonawcy.  Przykład: w miesiącu **Wrzesień 2019 roku** podpisujemy umowę z Wykonawcą robót na wykonanie zadania, natomiast Wykonawca realizuje zadanie w okresie:- październik – listopad 2019 rok  (płatność za wykonane roboty w miesiącu grudzień 2019) – czy konieczne będzie rozliczenie się za wykonane w  tym okresie roboty? - kwiecień – sierpień 2020 rok (końcowa płatność) | W roku 2019 powinna zostać poniesiona płatność, natomiast rozliczenie zadania nastąpi nie później niż 60 dni od dnia, w którym dokonana została ostatnia płatność związana z dofinansowaniem zadania (art. 28 ust. 6 ustawy o FDS).Szczegółowe zasady rozliczania zadań określi umowa o dofinansowanie. Środki finansowe zostaną przekazane beneficjentowi na wyodrębnione konto po podpisaniu umowy, w określonym terminie/ach. (w przypadku zadania jednorocznego nie później niż do końca grudnia 2019 r.). | G. Sicienko |
| 31 | Finanse | Czy na zadanie wieloletnie zgłoszone do dofinansowania muszą zostać ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej ? | Przy podpisywaniu umowy wnioskodawca /beneficjent musi potwierdzić posiadanie wkładu własnego na całość zadania, również na kolejne lata.  | G. Sicienko |
| 32 | Zakres zadania | W harmonogramie jest:CZAS REALIZACJI (w formacie od dd.mm.rr do dd.mm.rr)Czymożna podać datę realizacji np.: od miesiąc i rok i do miesiąc i rok ? | Nie. Termin 12 miesięcy jest nieprzekraczalny dla zadań jednorocznych. Dla precyzyjnego określenia, czy został zachowany, niezbędne jest podanie także dni danego miesiąca.  | G. Sicienko |
| 33 | Zakres zadania | Jak definiować inwestycję jednoroczną. Czy inwestycja jednoroczna musi być zakończona w danym roku kalendarzowym. | Nie. O tym czy zadanie jest jednoroczne czy nie decyduje nie rok kalendarzowy, a czas jego realizacji (12 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą do ostatniej płatności), przy czym rozpoczęcie zadnia i choćby częściowe poniesienie wydatków powinno nastąpić w roku finansowym Funduszu (kalendarzowym) do którego odnosi się ogłoszony nabór.  | G. Cekcyn |
| 34 | Finanse | Czy jeśli określimy wykonawcy inwestycji termin realizacji zadania jako 11 miesięcy od dnia podpisania umowy i określimy płatność w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego zadania to będziemy mogli to zadanie traktować jako zadanie wieloletnie, a jednocześnie co w przypadku, gdy wykonawca wcześniej zrealizuje zadanie. | O charakterze zadania (jednoroczne bądź wieloletnie) decydować będzie harmonogram jego realizacji przedstawiony we wniosku o dofinansowanie - na tej podstawie wniosek będzie przyporządkowany do odpowiedniej puli środków (na zadania jednoroczne i wieloletnie).  | G. Cekcyn |
| 35 | Finanse | W nawiązaniu do wcześniejszych zasad PGIPID mamy pytanie czy nadal będzie obowiązywała zasada wpływu 50% dotacji po podpisaniu umowy z dotującym.  | Szczegółowe zasady rozliczania zadań określi umowa o dofinansowanie. Środki finansowe zostaną przekazane beneficjentowi na wyodrębnione konto po podpisaniu umowy, w określonym terminie/ach. (w przypadku zadania jednorocznego nie później niż do końca grudnia 2019 r.). W celu doprecyzowania zasad wypłaty dofinansowania konieczne jest podpisanie porozumienia wojewody z dysponentem środków FDS tj. Ministrem właściwym do spraw transportu. Aktualnie konsultowany jest projekt Porozumienia, będącego podstawą do uregulowania zasad wypłacania dofinansowania JST. | G. Cekcyn |
| 36 | Finanse | Czy możemy w umowie z wykonawcą zawrzeć zapisy dotyczące płatności częściowych.  | Tak. | G. Cekcyn |
| 37 | Procedura naboru | W nawiązaniu do przesunięcia dostarczenia klauzuli ostateczności decyzji mamy pytanie czy możemy uzyskać zaświadczenie organu administracji architektoniczno - budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu w terminie do 15 maja 2019 r.  | Tak.  | G. Cekcyn |
| 38 | Finanse | Czy zadania wieloletnie możemy etapować ? Czy po każdym etapie możemy składać wniosek o płatność ? | Tak. W zależności od przyjętej formy rozliczeń dofinansowanie będzie przekazywane zgodnie z zapotrzebowaniem wnioskodawcy na środki z FDS. | G. Cekcyn |
| 39 | Procedura naboru | Ile maksymalnie wniosków może być złożonych w konkursie? | Liczba składanych wniosków nie jest limitowana. Przy czym wnioski danego samorządu począwszy od czwartego (oznaczenie we wniosku przez składającego) nie uzyskają punktów w kryterium 6. (punkty za brak dofinansowania we wcześniejszych latach).  | UMiG Nakło nad Notecią |
| 40 | Procedura naboru | Ile wniosków może być dofinansowanych, w przypadku, kiedy JST miałaby złożyć 6 ? | Każdy wniosek danego samorządu oceniany jest oddzielnie i jego szanse na dofinansowanie zależeć będą od tego jak zostanie skwalifikowany (jaką liczbę punktów uzyska w ocenie. Liczba wniosków, które może złożyć dany samorząd nie jest ograniczona, przy czym wnioski złożone przez jeden samorząd, począwszy od czwartego wniosku, nie uzyskują punktów w *Kryterium 6. wyrównanie potencjału społeczno – gospodarczego jst i zapewnienie spójności terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego.*  | UMiG Nakło nad Notecią |
| 41 | Zakres zadania | Wniosek o dofinansowanie może obejmować maksymalnie 3 odcinki, czy one muszą być połączone z sobą ? | Nie ma takiego wymogu. | UMiG Nakło nad Notecią |
| 42 | Zakres zadania | Czy każdy odcinek ujęty we wniosku musi spełniać kryteria? tzn., na przykład bezpośrednie połączenie z drogą wyższej kategorii musi dotyczyć każdego z trzech odcinków ujętych we wniosku o dofinansowanie ? | Sposób punktowania wynika z Kryteriów oceny i wniosku i tak np. połączenia z drogami wyższych kategorii należy „rozpisać” w tabeli wniosku dla każdego z odcinków. Po jednym punkcie uzyskuje się za każde połączenie, ale ocena całego zadania w kryterium 2. nie może byś wyższa niż 3 pkt.  | UMiG Nakło nad Notecią |
| 43 | Zakres zadania | Czy odcinki ujęte we wniosku o dofinansowanie muszą być drogami publicznymi? Co w przypadku, kiedy tak nie jest? Czy skutkuje to odrzuceniem ? | Fundusz umożliwia dofinansowanie inwestycji w celu osiągnięcie wymaganych standardów technicznych i użytkowych właściwych danej klasie drogi i następnie zaliczenie drogi do kategorii dróg publicznych. W powyższym przypadku jednostka samorządu terytorialnego, w terminie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia zadania, zobowiązana jest podjąć uchwałę o zaliczeniu drogi do kategorii dróg publicznych i niezwłocznie przekazać uchwałę wojewodzie (art. 30 ustawy o FDS). | UMiG Nakło nad Notecią |
| 44 | Zakres zadania | Czy projekt stałej organizacji ruchu musi być zatwierdzony? | W przypadku budowy (rozbudowy) i przebudowy projekt organizacji ruchu nie musi być zatwierdzony, a w przypadku remontu wymagana jest obowiązująca, zatwierdzona stała organizacji ruchu.  | UMiG Nakło nad Notecią |
| 45 | Procedura naboru | Zapis w ogłoszeniu konkursu 3.8 (str. 2) – jak to interpretować? Czy składając np. 5 wniosków, tylko trzy będą oceniane? | Każdy wniosek danego samorządu oceniany jest oddzielnie i jego szanse na dofinansowanie zależeć będą od tego jak zostanie skwalifikowany (jaką liczbę punktów uzyska w ocenie). Liczba wniosków, które może złożyć dany samorząd nie jest ograniczona, przy czym wnioski złożone przez jeden samorząd, począwszy od czwartego wniosku, nie uzyskują punktów w *Kryterium 6. wyrównanie potencjału społeczno – gospodarczego jst i zapewnienie spójności terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego*  | UMiG Nakło nad Notecią |
| 46 | Procedura naboru | Kiedy będzie nabór wniosków na zadania wieloletnie? Ile wniosków będzie można złożyć w tym naborze? | Obecny nabór dotyczy zarówno zadań jednorocznych, jak i wieloletnich. Pula środków na zadania wieloletnie podlega rocznemu limitowi wynoszącemu 61 mln zł. ? Liczba składanych wniosków nie jest limitowana. | UMiG Nakło nad Notecią |
| 47 | Techniczne | Aby otrzymać punkty za  przystanek komunikacyjny, to powinna być zatoczka w pasie drogi wraz z peronem, czy  wystarczy sam peron ze wskazanym w pasie drogi miejscem postoju (zygzak) | Wystarczy peron. Może to być cześć chodnika usytuowanego przy jezdni o szerokości min. 2 m. | UMiG Nakło nad Notecią |
| 48 | Zakres zadania | W kryterium nr 4 – zwiększenie dostępności transportowej, punkt przyznany będzie wówczas, kiedy istnieje transport publiczny, lub będzie istniał transport publiczny po wykonaniu zadania. Jak będzie weryfikowane spełnienie tego kryterium? Na podstawie czego ?  | Weryfikacja na podstawie projektu lub stałej organizacji ruchu.W przypadku, gdy nie wynika to bezpośrednio ww. dokumentów – np. odcinek drogi objętej zadaniem nie obejmuje przystanku, wymagane jest złożenie oświadczenia potwierdzającego, że w terminie do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji, transport ten zostanie uruchomiony.  | UMiG Nakło nad Notecią |
| 49 | Zakres zadania | Czy można potraktować kilka ulic zewidencjonowanych pod jednym numerem drogi, jako jeden odcinek ? | Pojedynczy odcinek ma charakter ciągły oraz jest jednorodny względem parametrów funkcjonalnych i technicznych.Jeden odcinek obejmuje drogę publiczna o jednym numerze, przy czym dopuszcza się wydzielenie na drodze publicznej o jednym numerze dwóch lub trzech odcinków. Jeśli ulice stanowią jeden ciąg, mają nadany jeden numer i są jednorodne pod względem parametrów funkcjonalnych i technicznych, to mogą zostać zgłoszone w jednym wniosku.  | UMiG Nakło nad Notecią |
| 50 | Zakres zadania | Wnioskodawca zamierza przebudować drogę o dł. ok. 950 mb., z uwagi na wąski pas drogowy (miejscami nawet do 5m) planujemy przebudować drogę i nadać jej ruch jednokierunkowy o szerokości 3,5 m z poboczami utwardzonymi (droga na początku i na końcu łączy się z drogą wyższej kategorii). Ponadto z uwagi na długość drogi nieprzekraczającą 1 km nie planujemy wykonania mijanek. Czy w/w zadanie inwestycyjne wpisuje się do dofinansowania w ramach funduszu? | Wniosek może obejmować przebudowę drogi w przekroju 1x1 (z mijankami) – jeden pas ruchu o szerokości min. 3,5 m (§ 14 i § 15 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie) oraz z zachowaniem zapisów § 37 (m.in. szerokości pobocza) i §126 (wymagania dot. mijanek). Projekt, w oparciu o który przygotowano wniosek musi spełniać powyższe wymogi.Ostateczną decyzję o kwalifikowalności projektu podejmuje Komisja Wojewody w oparciu o przedłożoną dokumentację.  | UM Sępólno Krajeńskie |
| 51 | Finanse | Proszę o podanie wysokości dofinansowania w % zadań inwestycyjnych dla gmin na podstawie przygotowanego przez Państwa zestawienia dochodów jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | Ostateczny poziom dofinansowania dla poszczególnych zadań powiatowych oraz zadań gminnych ustali Komisja na etapie sporządzania listy wniosków do dofinansowania (art. 24 ust. 7 ustawy o FDS). | UM Sępólno Krajeńskie |
| 52 | Procedura naboru | Pkt. 3.9 ogłoszenia określa załączenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopię decyzji o pozwoleniu na budowę opatrzoną klauzulą ostateczności lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej wykonania robót budowlanych wraz z kopią potwierdzonego za zgodność z oryginałem zaświadczenia organu administracji architektoniczno – budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wydanego na podstawie art. 30 ust 5aa ustawy Prawo budowlane. Nawiązując do powyższego gmina nie jest w stanie, w tak krótkim terminie uzyskać ww. załączników do wniosku. Czy istnieje możliwość zmiany treści ogłoszenia o naborze wniosków, np. aby dostarczyć poświadczenie o złożeniu wniosku przez gminę do organu administracji architektoniczno – budowlanej o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę ? | Po ogłoszeniu naboru wniosków, w drodze wyjątku, wprowadzono korektę umożliwiającą uzupełnienie wniosku o prawomocną decyzję lub zezwolenia do 15 maja br. – termin ten jest ostateczny. | UG Jeżewo |
| 53 | Procedura naboru | Zgodnie z pkt 3.9 Ogłoszenia nr 1/2019/FDS do wniosku należy dołączyć „projekt stałej organizacji ruchu”. Ponieważ nie jest napisane wprost, że musi to być zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu to można dołączyć do wniosku projekt który jest w trakcie uzgodnień ? | W przypadku budowy (rozbudowy) i przebudowy projekt organizacji ruchu nie musi być zatwierdzony, a w przypadku remontu wymagana jest obowiązująca, zatwierdzona stała organizacji ruchu.  | G. Unisław |
| 54 | Zakres zadania | Co rozumiemy pod pojęciem „budynek użyteczności publicznej” i jak to będzie weryfikowane na etapie oceny wniosku o dofinansowanie?  | Definicja budynku użyteczności publicznej sformułowana została w § 3 pkt 6. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:*„Budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.*Weryfikacji zapisów wniosku dokonuje Komisja, która ma prawo zwrócić się do wnioskodawcy o udzielenie wyjaśnień. | UMiG Nakło nad Notecią |
| 55 | Zakres zadania | Czy można złożyć wniosek o dofinansowanie zadania, które jest zakwalifikowane do dofinansowania z poprzedniego naboru (tj. z września 2018r.) w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej?. Nadmieniam, że zakres zadania ulegnie zmianie /rozszerzeniu. | Zadania, które uzyskają dofinansowanie w ramach naboru przeprowadzonego w drugiej połowie 2018 r. (lista podstawowa PRGiPID – FDS), nie mogą być składane w ramach niniejszego konkursu (zapis pkt 1.5. ogłoszenia o naborze).  | G. Raciążek |
| 56 | Zakres zadania | Czy koszty związane z budową infrastruktury technicznej w postaci: budowy sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej można uznać jako kwalifikowane? | Nie, jest to infrastruktura niezwiązana z drogą i wydatki z nią związane nie są kwalifikowalne.  | G. Raciążek |
| 57 | Zakres zadania | Czy zadanie składające się z przebudowy 3 odcinków dróg powinno posiadać jeden dokument zgłoszenie/pozwolenia na budowę? | Zakres zadania zgłoszonego w jednym wniosku o dofinansowanie ograniczony jest liczbą dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych. Obowiązuje w tym przypadku zasada: jeden wniosek, jeden dokument (zgłoszenie lub decyzja o pozwoleniu lub zezwolenie na realizację).  | G. Raciążek |
| 58 | Finanse | Na ile lat przewidywane jest finansowanie zFDS ? | Do roku 2028 (art. 49 ustawy o FDS). | P. Grudziądzki |
| 59 | Finanse | Jaka jest przewidziana kwota dofinansowania na projekty jednoroczne na poszczególne lata? | Znana jest pula środków na rok 2019 wynosząca ok. 250 mln zł (pomniejszona o środki na zadania już wybrane do realizacji: ok. 73 mln i pulę na zadania wieloletnie w tej ich części, która dotyczy roku 2019: ok. 61 mln).O puli środków dla danego województwa na kolejny rok, Dysponent Funduszu informuje wojewodę corocznie w terminie od 1 do 15 lipca (art. 20 ustawy o FDS).Kwota na zadnia wieloletnie w części dotyczącej kolejnych lat nie pomniejsza puli na dany rok. Stanowi jedynie limit zobowiązań i jest o nią pomniejszana pula środków na rok, którego dotyczy dofinansowanie.  | P. Grudziądzki |
| 60 | Finanse | Czy wszystkie wnioski uzyskają dofinansowanie lub do jakiej pozycji w rankingu? | To zależy od liczby i kwoty na jaką zostaną złożone wnioski (obecny nabór).W przypadku naboru przeprowadzonego w 2018 r. lista podstawowa obejmuje 32 zadania gminne i 16 powiatowych.  | P. Grudziądzki |
| 61 | Finanse | Czy przydzielone środki finansowe muszą być wykorzystane w danym roku, jeśli nie zdążymy wydać w tym roku (np. brak wykonawców), co z przyznanymi środkami ? | Nie. W przypadku zadań jednorocznych wydatki mogą być poniesione po zakończeniu roku kalendarzowego (budżetowego).  | P. Grudziądzki |
| 62 | Finanse | Czy środki zostaną przydzielone na wszystkie etapy (np. na 3 lata) czy wnioskujemy każdego roku na kolejne etapy? | Tak. W zależności od przyjętej formy rozliczeń dofinansowanie będzie przekazywane zgodnie z zapotrzebowaniem wnioskodawcy na środki z FDS.Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi nie później niż 60 dni od dnia, w którym dokonana została ostatnia płatność związana z dofinansowaniem zadania (art. 28 ust. 6 ustawy o FDS). | P. Grudziądzki |
| 68 |  | Kiedy będą dostępne wzory umów ? | Wzór umowy przygotowywany jest w uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury. Po jego opracowaniu zostanie umieszczony w BIP – zakładka FDS.  | P. Grudziądzki |
| 69 | Finanse | Zgodnie z informacją dotyczącą kwalifikowalności wydatków, koszt sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem jest kosztem niekwalifikowanym. Co w sytuacji, gdy koszt ten nie jest wyodrębniony z łącznej kwoty przeznaczonej na dokumentację projektu ? | Każdy wydatek, aby został uznany za kwalifikowalny, musi wyodrębniony z puli wszystkich wydatków. Wydatki, nieokreślone jednoznacznie jako kwalifikowalne, nie mogą podlegać dofinansowaniu i nie zostaną uwzględnione na etapie ostatecznego rozliczenia projektu.  | M. Włocławek |
| 70 | Zakres zadania | Jeśli w jednym wniosku zadanie podzielone jest na 3 etapy, czy będzie to traktowane jako jeden wniosek wieloetapowy i umożliwi gminie złożenie jeszcze 2 wniosków ? | Liczba złożonych ani dofinansowanych wniosków jednego samorządu nie jest limitowana. Obowiązuje zasada 1 wniosek – 1 pozwolenie albo ZRID albo zgłoszenie. | M. Włocławek |
| 71 | Zakres zadania | Czy projekt zagospodarowania terenu będący załącznikiem do wniosku ma obejmować wszystkie branże tj. drogową, sanitarną, elektryczną, telekomunikacyjną, zieleń ? | Powinien obejmować elementy przedstawione we wniosku będące przedmiotem oceny.  | M. Włocławek |
| 72 | Procedura naboru | W jakim maksymalnie przewidywanym czasie odpowiedni minister zatwierdza listę ogłoszona przez wojewodę? W jakim maksymalnie czasie Prezes Rady Ministrów zatwierdza listę przekazaną od ministra ? | Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych nie określa terminów w tym zakresie.  | P. Toruński |
| 73 | Finanse | Do jakich kosztów zaliczać ustawienie tablic informacyjnych -o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu ? | Jest to koszt kwalifikowalny.  | P. Radziejowski |
| 74 | Finanse | Do jakich kosztów zaliczać koszt dokumentacji p-kt 9. KOSZT REALIZACJI ZADANIA BRUTTO (z VAT w zł)? | Jest to koszt kwalifikowalny. | P. Radziejowski |
| 75 | Finanse | Czy wykazywać je w p-cie 12. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA ? | Tak. | P. Radziejowski |
| 76 | Finansowe | Czy wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania w ramach FDS ?  | Tak. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonanych z tych środków (art. 29 ust. 1 ustawy o FDS).  |  |
| 77 | Finansowe  | Czy kary umowne obniżają wartość dofinansowania ? | Tak. W przypadku naliczenia przez daną jednostkę samorządu terytorialnego kary umownej na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu i zapłacenia tej kary przez wykonawcę, dana jst zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania na rachunek Funduszu, części otrzymanej od wykonawcy kary, w kwocie obliczonej jako iloczyn wysokości kary umownej i procentowego udziału środków Funduszu w finansowaniu danej umowy, wraz z częścią ewentualnych odsetek uzyskanych od tej kary, w kwocie obliczonej jako iloczyn uzyskanych odsetek i procentowego udziału środków Funduszu w finansowaniu danej umowy. |  |
| 78 | Finansowe  | Czy odsetki powstałe na rachunku podlegają zwrotowi ? | Tak. W przypadku naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku prowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego, dedykowanym do obsługi środków Funduszu, istnieje obowiązek przekazania ich na rachunek Funduszu - nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy. |  |
| 79 |  | Zadanie dotyczy rozbudowy skrzyżowania dróg gminnych i powiatowych, decyzja ZRID wydana jest na Miasto czy Powiat, jako zarządca tego skrzyżowania może złożyć wniosek być wnioskodawcą, jeżeli ZRID jest na Miasto ? | Wnioskodawcą może być jedynie ustawowy zarządca drogi. (punkt 1.1. ogłoszenia o naborze), jednak decyzja ZRID w powyższym przypadku wydana jest na gminę (Miasto) i tym samym powiat nie dysponuje dokumentem umożliwiającym rozpoczęcie robót budowlanych stanowiącym obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie. Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych jednoznacznie określają, że o ZRID może wystąpić tylko i wyłącznie właściwy zarządca drogi.Zgodnie z wcześniejszymi interpretacjami Ministerstwa Infrastruktury należałoby w tym przypadku skorzystać z art. 11 f ust. 1 pkt 8 lit. g specustawy, który mówi o tym, że decyzja ZRID może zawierać obowiązek dla zarządcy drogi właściwego dla inwestycji głównej do budowy lub przebudowy dróg innej kategorii (w rozpatrywanym przypadku zarządca drogi gminnej rozbudowuje skrzyżowanie z drogą powiatową, jeżeli to wynika z rozbudowy drogi gminnej, a jedną decyzję ZRID dla całości inwestycji wydaje starosta).  |  |