Załącznik nr 7

do postępowania BFI.II.272.4.10.2020

Wykonanie instalacji elektrycznych dla dwóch budynków  Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Szubińskiej 4 oraz Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest Wykonanie instalacji elektrycznych dla dwóch budynków  Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Szubińskiej 4 oraz Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

- Zamówienie będzie realizowane w dwóch częściach:

- CZĘŚĆ I Wykonanie zasilania podstawowego dla przebudowy budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy,

- CZĘŚĆ II Budowa instalacji zasilającej zewnętrzną iluminację przed budynkiem Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie ww. robót na warunkach wskazanych w zaproszeniu, oraz zgodnie ze złożoną ofertą, w tym branżowymi kosztorysami ofertowymi,  których kserokopie stanowią załączniki  od nr ….. do nr ….. do umowy i stanowią integralną część niniejszej  umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w ust. nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy, jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy zastosowaniu własnych maszyn i urządzeń.

- Materiały, o których mowa w ust. 4, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie,
 a po zakończeniu robót powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

- dla każdej części (budynku) prowadzony będzie oddzielny dziennik budowy, w związku z czym wybrany Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy wymagane uprawnienia kierownika budowy oraz  wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań osób w miejscu realizacji umowy, a także, że przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyższej staranności określonej w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm).

- Od daty przejęcia terenu budowy do daty protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na tym terenie na skutek działań własnych, działań pracowników, osób lub podmiotów, którymi się posługuje (podwykonawców) lub pracy maszyn i urządzeń własnych lub podwykonawców.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody.

- Z uwagi na zlokalizowaną na terenie objętym pracami dla części I infrastrukturę teleoperatora przy realizacji prac należy uwzględnić nieingerowanie w  infrastrukturę teleoperatora oraz zachowanie nieprzerwalnego funkcjonowania infrastruktury teleoperatora.

§ 2

Termin realizacji

- Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową:

- termin przekazania terenu budowy i rozpoczęcia wykonywania prac związanych z przedmiotem umowy  1 dzień od daty podpisania umowy;

- termin wykonania przedmiotu umowy

- dla części I   do dnia 27.03.2020 r.,

- dla części II  do dnia 30.04.2020 r.,

- odbiór końcowy przedmiotu umowy –  data podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

- dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy;

- regulowanie płatności wynikającej z wystawianej, na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy faktury.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego 
i przepisami BHP, zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt;

- prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie   umożliwiającym zgodnie z przepisami prawa budowlanego, użytkowanie  obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem;

- współpraca ze służbami Zamawiającego;

- przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska oraz zapewnienie przestrzegania ww. przepisów przez pracowników i inne osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu umowy;

- zaangażowanie odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności wyspecyfikowanych 
w Umowie;

- zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;

- utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac;

- zgłoszenia gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonym terminie w odbiorze robót;

- terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 
w czasie odbioru oraz w czasie obowiązywania rękojmi;

- likwidacja zaplecza własnego wykonawcy na terenie budowy oraz uprzątnięcie terenu budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 10 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

§ 5

Podwykonawcy

      - Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych niniejszą  umową lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez Podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie, na żądanie Zamawiającego, 
w terminie w tym wezwaniu wskazanym Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy.

      - Umowa z Podwykonawcą powinna:

- określać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

- określać zapis, że Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy 
o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres powierzonych Wykonawcy prac;

- określać zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę), sposób realizacji, zastosowane materiały, które nie mogą być sprzeczne z umową zawartą 
z Zamawiającym;

- określać termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającym;

- określać wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) za wykonanie danego zakresu robót;

- zawierać analogiczne, co w umowie Zamawiającego z Wykonawcą postanowienia odnoszące się do zasad dalszego podwykonawstwa - jeśli zgodnie z umową Wykonawcy z Podwykonawcą Podwykonawca ma być uprawniony do zlecania całości lub części powierzonych mu prac dalszemu podwykonawcy.

4. 	Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą lub sprzecznych 
z obowiązującymi przepisami prawa.

5. 	Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być  poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego.

6.  	Możliwość zapłaty bezpośredniej, o której mowa w ust. 3 pkt. 2) dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a w przypadku dostaw lub usług po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12) – stąd przystępując do realizacji robót budowlanych Podwykonawca zobowiązany jest posiadać zaakceptowaną Umowę o podwykonawstwo przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Podwykonawcę.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż na 7 dni przed jej zawarciem.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu bądź zastrzeżeń do umowy uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

- W przypadku zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo (żądania zmiany umowy) Zamawiający w przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania zastrzeżeń uprawniony będzie do  wniesienia sprzeciwu wobec treści tej umowy w terminie kolejnych 7 dni.

- Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń/sprzeciwu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu  w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność 
z oryginałem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), której przedmiotem są dostawy lub  usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.

- Wykonawca przedłoży wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

- Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie całego przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości: ………….., słownie: ………………………….., oraz  podatek VAT w wysokości ………….. słownie: ……………… co stanowi ogółem wynagrodzenie brutto w wys. ……..słownie:…………….., w tym szczegółowo:

  - Wykonanie zasilania podstawowego dla przebudowy budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy w wys. netto………………..brutto……….

  - Budowa instalacji zasilającej zewnętrzną iluminację przed budynkiem Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy w wys. netto…………….brutto…………………….

- Wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny jest niezmienne, Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera w sobie koszty wynikające 
ze złożonej oferty, w tym: wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiaru robót, geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia są to  m.in. następujące koszty: podatku VAT,  robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, koszty związane z odbiorem wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy.

- Rozliczenie końcowe zadań będących przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o dwie faktury końcowe (oddzielnie dla każdego zadania – części) wystawione na podstawie protokołów odbioru końcowego robót. Faktury końcowe będą płatne w terminie 30 -dni od daty ich otrzymania przez  Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktur końcowych zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 10 umowy.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

- Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do każdej faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotową umową również oświadczenia Podwykonawców lub dowody potwierdzające zapłatę na ich rzecz należnego, wymagalnego  wynagrodzenia. Oświadczenia,  podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego oświadczenie Podwykonawcy lub dowody potwierdzające zapłatę powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających 
z Umów o podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

- Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający posiada uprawnienie do dysponowania wskazanymi kwotami zgodnie z postanowieniami art. 143c ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (odmawia dokonania bezpośredniej zapłaty, dokonuje bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom, składa przedmiot żądania do depozytu sądowego).

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenia, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, 
a Wykonawca nie zgłosi uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający podejmuje decyzję w przedmiocie płatności bezpośredniej na rzecz Podwykonawców 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania zapłaty.

- Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

- Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

Odbiór robót

1. Gotowość każdego zadania (części) do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie. Zamawiający - w terminie 1 dnia od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości zadania do odbioru - wyznaczy Wykonawcy i odpowiednio Podwykonawcom wiążący ich termin przystąpienia do odbioru końcowego każdego zadania (części).

- Odbioru końcowego każdego zadania (części) dokonywać będzie w imieniu Zamawiającego powołana przez niego komisja.

- Odbiór końcowy każdego zadania (części)  powinien nastąpić w terminie 1 dnia od dnia przystąpienia 
do odbioru, wskazanego przez  Zamawiającego. Zadanie uznaje się za odebrane przez Zamawiającego po podpisaniu przez członków powołanej przez Zamawiającego komisji protokołu odbioru końcowego zadania, zawierającego oświadczenie o dokonaniu przez Zamawiającego odbioru.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy.

- W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane w trakcie robót materiały i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. Nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie uzasadnia odmowę odbioru końcowego zadania, którego dokumenty te dotyczą.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem umowy zostaną stwierdzone wady, wówczas Zamawiający może:

- odmówić odbioru zadania do czasu usunięcia wad – jeśli stwierdzone wady nadają się do usunięcia;

- dokonać odbioru zadania z zastrzeżeniem obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej zadania – jeżeli stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

- dokonać odbioru zadania i obciążyć Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego (zastrzegając to w treści protokołu odbioru końcowego zadania) - jeżeli wady nadają się do usunięcia lecz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i wiadomym Wykonawcy celem umowy;

- odmówić odbioru zadania – jeśli wady nie nadają się do usunięcia.

7.  	W przypadku określonym w ust. 6 pkt 1, nowy termin osiągnięcia gotowości zadania do odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 1- 5.

8. 	Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

§ 8

Rękojmia i gwarancja

      - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót przez okres …… miesięcy od daty odbioru końcowego zadania, na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym.

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu dla użytych materiałów gwarancji jakości na okres nie krótszy niż okres gwarancji wskazany w dokumentach gwarancyjnych producenta, natomiast na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy,   udziela   gwarancji na okres …… miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego  zadania.

      - Gwarancja obejmuje:

1)	niezwłoczne usuwanie wszelkich stwierdzonych w okresie gwarancji wad i usterek wykonanych robót i zastosowanych do ich wykonania materiałów (przez usunięcie wady rozumie się również wymianę wadliwego elementu na nowy, wolny od wad).

4. 	Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:

1) 	działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) 	normalnego zużycia wbudowanych urządzeń lub ich części.

5. 	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego objętej gwarancją lub rękojmią wady Zamawiający zawiadomi o jej wystąpieniu Wykonawcę podając rodzaj wady oraz termin jej wykrycia. Zgłoszenia wad dokonywane będą pisemnie lub mailowo, na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej.

6. 	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych mu przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia.

7. 	O niemożności terminowego usunięcia wady Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego – przed upływem terminu na usunięcie wady - podając mu uzasadnienie oraz wskazując możliwy termin usunięcia wady. Zamawiający po przeanalizowaniu argumentacji Wykonawcy może wyznaczyć mu nowy termin usunięcia wady.

8.  Zamawiający może zlecić usunięcie objętej gwarancją /rękojmią wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i bez utraty przysługujących mu uprawnień z tytuły rękojmi oraz gwarancji jeśli:

a) Wykonawca odmówi usunięcia wady,

b) Wykonawca nie usunie wady w terminie i jednocześnie nie usprawiedliwi w należyty sposób przyczyn swojego opóźnienia,

c) Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego mu przez Zamawiającego dodatkowego terminu na usunięcie wady zgodnie z zapisami ust. 7.

- Usunięcie każdej wady winno zostać potwierdzone protokołem stwierdzającym rodzaj wady, termin jej zgłoszenia oraz termin jej skutecznego usunięcia.

- Okres udzielonej Zamawiającemu gwarancji, jak również okres rękojmi ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas usuwania wad tj. czas pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datą jej usunięcia.

- Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce.

- Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.

§ 9

Odpowiedzialność odszkodowawcza

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego § 6 ust. 1 umowy - za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

- w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w  § 6 ust.1 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów wskazanych w § 2 ust.1 pkt 2  umowy;

3) 	w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy -  za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót budowlanych oraz w okresie gwarancji;

4)	w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego § 6 ust. 1 umowy - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

5)	w wysokości 0,2 % wynagrodzenia  określonego § 6 ust. 1 umowy - za nieprzedłożenie 
(odpowiednio nieterminowe przedłożenie) Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

6)	w wysokości 0,2 % wynagrodzenia  określonego § 6 ust. 1 umowy - za nieprzedłożenie (odpowiednio nieterminowe przedłożenie) Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

7)	w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  określonego § 6 ust. 1 umowy - za niewprowadzenie 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty.

2.   	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia,  określonego § 6 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.  	Strony postanawiają, że należne Zamawiającemu kary umowne zostaną potrącone w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4.  	Jeśli wyrządzona danej stronie szkoda przewyższy naliczone drugiej stronie kary umowne wówczas strona poszkodowana uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W przypadkach określonych w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni 
od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy (pod warunkiem ich należytego wykonania) bez prawa naliczania Zamawiającemu kary umownej 
i dochodzenia odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.

2.	Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w terminie 10 dni od powzięcia wiedzy o jednej z poniższej wymienionych okoliczności uzasadniających odstąpienie:

- rozwiązania Wykonawcy lub przystąpienia do jego likwidacji,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie,

- nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy w terminie 1 dnia od daty przekazania mu terenu budowy,

- przerwania przez Wykonawcę z nieuzasadnionych przyczyn na co najmniej 5 dni robót budowlanych,

- rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy w szczególności wówczas, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób wadliwy, niezgodny 
z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego, nieterminowo, lub w innych przypadkach określonych w umowie. Do skuteczności odstąpienia od umowy w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 3 - dniowego terminu na usunięcie stanu stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego terminu,

- w razie konieczności dokonania ponownej zapłaty bezpośredniej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bądź konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę łącznie większą niż 5 % wartości umowy na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo.

3. W przypadku odstąpienia od umowy:

- Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dalszych prac, niezwłocznie zabezpieczy teren budowy oraz wykonane do dnia odstąpienia roboty,

- strony dokonają wspólnie – w terminie 7 dni od odstąpienia – pełnej inwentaryzacji  wykonanych do dnia odstąpienia prac.

4. 	W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych  w ust. 2 lit. a), b) oraz f) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy, o ile zostały one wykonane należycie. Za prace wykonane przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z innych leżących po stronie Wykonawcy przyczyn, 
w szczególności z powodu rażącego naruszenia  przez Wykonawcę warunków umowy - wynagrodzenie nie zostanie wypłacone.

5. 	Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.